CENTRO PAULA SOUZA

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR HROÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

Ensino Médio com Habilitação Profissional em Desenvolvimento de Sistemas M-TEC PI

Samuel Lopes dos Santos Lima-RM:241534

Sarah Valério Ferreira-RM:241564

Thiago Cavalcante Lopes-RM:241043

Victor Matheus Silva Sisnande-RM:241037

Victor Silva Porfirio-RM:241042

MODELO DE CICLO DE VIDA ASSOCIADO AO RUP

São Paulo

2024

Samuel Lopes dos Santos Lima

Sarah Valério Ferreira

Thiago Cavalcante Lopes

Victor Matheus Silva Sisnande

Victor Silva Porfirio

MODELO DE CICLO DE VIDA ASSOCIADO AO RUP

Trabalho solicitado pela disciplina de Análise e Projeto de Sistemas, pelos Professores Adriano Milanez e Lucas Azevedo, como requisito parcial de obtenção de menção bimestral.

São Paulo

2024

SUMÁRIO

- AS FASES E OS MARCOS DE UM PROJETO..............3

- ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO...........................4

- PADRÃO EVOLUTIVO/INCREMENTAL.........................5

- PADRÃO DE DESIGN GRANDE.....................................7

- PADRÃO DE ESTRATÉGIAS HÍBRIDAS.......................8

INTRODUÇÃO

Modelo de Ciclo de vida associado ao RUP, ao vermos este tema, se faz necessário saber o que significa RUP e quais os modelos associados a ele. O objetivo deste trabalho em grupo é tornar mais simples e prática a compreensão do tema apresentado.

As fases e os marcos de um projeto

Do ponto de vista do gerenciamento, o ciclo de vida de software do Rational Unified Process (RUP) é dividido em quatro fases sequenciais, cada uma concluída por um marco principal, ou seja, cada fase é basicamente um intervalo de tempo entre dois marcos principais. À cada final de fase, uma avaliação é executada para determinar se os objetivos da fase foram alcançados. Uma avaliação satisfatória permite que o projeto passe para a próxima fase.

2°

Fases de Planejamento

As fases não são idênticas em termos de programação e esforço. Embora isso varie muito de acordo com o projeto, um ciclo de desenvolvimento inicial típico para um projeto de médio tamanho deve prever a seguinte distribuição de esforço e programação:

iniciação	elaboração	construção	transição

Esforço	             ~5 %	        20 %	      65 %	    10%

Cronograma	            10 %	                  30 %	       50 %	    10%

Esta distribuição pode variar. Por exemplo, ferramentas que gerem código e etapas de teste podem diminuir a fase de construção. Além disso, para um ciclo de evolução, as fases de iniciação e de elaboração seriam consideravelmente menores, já que uma visão e arquitetura básicas já estão estabelecidas.

3°Estratégias de planejamento-

Padrão de ciclo de vida: Incremental

"A estratégia incremental determina as necessidades do usuário e define os requisitos do sistema e, em seguida, desempenha o restante do desenvolvimento em uma sequência de construções. A primeira construção incorpora partes dos recursos planejados, a próxima construção inclui mais recursos e assim por diante até o sistema estar completo”.

As seguintes iterações são características:

uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio

uma única iteração de Elaboração, durante a qual os requisitos são definidos e a arquitetura estabelecida

várias iterações de Construção durante as quais os casos de uso são realizados e a arquitetura é aprimorada

várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários

Diagrama descrito no texto associado.

Essa estratégia é apropriada quando:

O domínio do problema é familiar.

Os riscos são bem entendidos.

A equipe do projeto é experiente.

4°Padrão de ciclo de vida: Evolutivo

"A estratégia evolucionária difere da incremental ao reconhecer que o as necessidades do usuário não são completamente entendidas e todos os requisitos não podem ser definidos imediatamente, eles são refinados em cada construção sucessiva".

As seguintes iterações são características:

uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio

várias iterações de Elaboração, durante as quais os requisitos são refinados em cada iteração

uma única iteração de Construção, durante a qual os casos de uso são realizados e a arquitetura é expandida

várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários

Diagrama descrito no texto associado.

Essa estratégia é apropriada quando:

O domínio do problema é novo ou não é familiar.

A equipe é inexperiente.

5°

Padrão de ciclo de vida: Entrega Incremental

Alguns autores também fizeram em fases as entregas da funcionalidade incremental para o cliente. Isso pode ser necessário quando há pressões de mercado sobre o tempo restrito, onde a liberação antecipada de certos recursos importantes pode render benefícios de negócio significativos.

Em termos da abordagem da iteração de fase, a fase de transição começa cedo e tem a maioria das iterações. Essa estratégia requer uma arquitetura bastante estável, que é difícil de se conseguir em um ciclo de desenvolvimento inicial, para um sistema "sem precedentes".

As seguintes iterações são características:

uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio

uma única iteração de Elaboração, durante a qual é criada uma baseline de arquitetura estável

uma única iteração de Construção, durante a qual os casos de uso são realizados e a arquitetura é aprimorada

várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários

Diagrama descrito no texto associado.

Essa estratégia é apropriada quando:

O domínio do problema é familiar:

A arquitetura e os requisitos podem ser estabilizados antecipadamente no ciclo de desenvolvimento

Há um baixo grau de novidade no problema

A equipe é experiente.

Releases incrementais de funcionalidade têm alto valor para o cliente.

6°Padrão de ciclo de vida: "Design Grande"

A abordagem em cascata tradicional pode ser vista como um caso degenerado em que há apenas uma iteração na fase de construção. Chamado "design grande”. Na prática, é difícil evitar iterações adicionais na fase de transição.

As seguintes iterações são características:

uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio

uma única iteração muito longa de Construção, durante a qual os casos de uso são realizados e a arquitetura é aprimorada

várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários

Essa estratégia é apropriada quando: um pequeno incremento de funcionalidade bem definida está sendo adicionado a um produto muito estável a nova funcionalidade é bem definida e bem entendida.

A equipe é experiente, tanto no domínio do problema quando no produto existente

7°Padrão de ciclo de vida: Estratégias Híbridas

Na prática, poucos projetos seguem estritamente uma estratégia. Você frequentemente acaba com uma evolução híbrida, no início, uma construção incremental e várias entregas. Uma das vantagens do modelo de iteração de fase é que ele permite acomodar uma abordagem híbrida, simplesmente aumentando o tamanho e o número de iterações em determinadas fases:

Para domínios complexos ou de problemas não familiares, nos quais há um alto grau de exploração: aumente o número de iterações na fase de elaboração e seu comprimento.

Para problemas de desenvolvimento mais complexos, nos quais há complexidade de tradução do design em código: aumente o número de iterações na fase de construção e seu comprimento.

Para entregar software em uma série de releases incrementais: aumente o número de iterações na fase de transição e seu comprimento.

8°Movendo de Um Ciclo para o Próximo

Uma passagem pelas quatro fases é um ciclo de desenvolvimento; cada passagem pelas quatro fases produz uma geração do software. A menos que o produto "desapareça", ele irá se desenvolver na próxima geração, repetindo a mesma sequência de fases de iniciação, elaboração, construção e transição, mas agora com ênfase diferente nas diversas fases. Esses ciclos subsequentes são chamados ciclos de evolução. À medida que o produto atravessa vários ciclos, são produzidas novas gerações.

Os ciclos de evolução podem ser disparados por melhorias sugeridas pelos usuários, mudanças no contexto do usuário, mudanças na tecnologia subjacente, reação à concorrência e assim por diante. Normalmente, os ciclos de evolução têm fases de Iniciação e Elaboração bem menores, pois a definição e a arquitetura básicas do produto foram determinadas pelos ciclos de desenvolvimento anteriores.    São exceções a essa regra os ciclos de evolução, em que ocorre uma redefinição significativa do produto ou da arquitetura.

CONCLUSÃO

Concluindo este trabalho, podemos perceber o quão importante são cada fase e como devem ser exploradas, o trabalho aqui feito torna mais prático a utilização das estratégias presentes dentro das fases de iniciação, elaboração, construção e transição; trazendo consigo possíveis margens de como poderá decorrer cada etapa dentro de cada estratégia. É importante enfatizar que cada modelo aqui presente se relaciona ao RUP devido a forma evolutiva e racional de como são feitos, pois como está no nome Rational (Racional), cada modelo segue formas e deduções diferentes de forma racional, mas, nunca abstendo-se de passar por todas as etapas mostradas no início; pensando sempre na forma de abordagem e de execução.