## Slide 1: MODELO DE CICLO DE VIDA ASSOCIADO AO RPU
São Paulo
2024
CENTRO PAULA SOUZA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR HORÁCIO AUGUSTO
Trabalho solicitado pela disciplina de Análise e Projeto de Sistemas, pelo Professores Adriano Milanez e Lucas Azevedo, como requisito parcial de obtenção de menção bimestral.

## Slide 2: As fases e os marcos de um projeto:
Do ponto de vista do gerenciamento, o ciclo de vida de software do Rational Unified Process (RUP) é dividido em quatro fases seqüenciais, cada uma concluída por um marco principal, ou seja, cada fase é basicamente um intervalo de tempo entre dois marcos principais. À cada final de fase, uma avaliação é executada para determinar se os objetivos da fase foram alcançados. Uma avaliação satisfatória permite que o projeto passe para a próxima fase.

## Slide 3: Fases de planejamento
As fases não são idênticas em termos de programação e esforço. Embora isso varie muito de acordo com o projeto, um ciclo de desenvolvimento inicial típico para um projeto de médio tamanho deve prever a seguinte distribuição de esforço e programação:
Iniciação elaboração construção transição
Esforço ~5 % 20 % 65 % 10%
Cronograma 10 % 30 % 50 % 10%
Esta distribuição pode variar. Por exemplo, ferramentas que gerem código e etapas de teste podem diminuir a fase de construção. Além disso, para um ciclo de evolução, as fases de iniciação e de elaboração seriam consideravelmente menores, já que uma visão e arquitetura básicas já estão estabelecidas
Que pode ser descrito graficamente como:

## Slide 4: Fases de planejamento:

## Slide 5: Estratégias de planejamento
Padrões de ciclo de vida:
Incremental
Evolutivo
Entrega incremental
Design grande
Estratégias híbridas

## Slide 6: Incremental
"A estratégia incremental determina as necessidades do usuário e define os requisitos do sistema e, em seguida, desempenha o restante do desenvolvimento em uma seqüência de construções. A primeira construção incorpora partes dos recursos planejados, a próxima construção inclui mais recursos e assim por diante até o sistema estar completo".
As seguintes iterações são características:
Uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio.
Uma única iteração de Elaboração, durante a qual os requisitos são definidos e a arquitetura estabelecida.
Várias iterações de Construção durante as quais os casos de uso são realizados e a arquitetura é aprimorada.
Várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários.
Diagrama descrito no texto associado.
Essa estratégia é apropriada quando:
O domínio do problema é familiar.
Os riscos são bem entendidos.
A equipe do projeto é experiente.

## Slide 8: Evolutivo
"A estratégia evolucionária difere da incremental ao reconhecer que o as necessidades do usuário não são completamente entendidas e todos os requisitos não podem ser definidos imediatamente, eles são refinados em cada construção sucessiva".
As seguintes iterações são características:
Uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio.
Várias iterações de Elaboração, durante as quais os requisitos são refinados em cada iteração.
Uma única iteração de Construção, durante a qual os casos de uso são realizados e a arquitetura é expandida.
Várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários.
Essa estratégia é apropriada quando:
O domínio do problema é novo ou não é familiar.
A equipe é inexperiente.

## Slide 10: Entrega incremental
Alguns autores também fizeram em fases as entregas da funcionalidade incremental para o cliente. Isso pode ser necessário quando há pressões de mercado sobre o tempo restrito, onde a liberação antecipada de certos recursos importantes pode render benefícios de negócio significativos.
Em termos da abordagem da iteração de fase, a fase de transição começa cedo e tem a maioria das iterações. Essa estratégia requer uma arquitetura bastante estável, que é difícil de se conseguir em um ciclo de desenvolvimento inicial, para um sistema "sem precedentes".
As seguintes iterações são características:
Uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio.
Uma única iteração de Elaboração, durante a qual é criada uma baseline de arquitetura estável.
Uma única iteração de Construção, durante a qual os casos de uso são realizados e a arquitetura é aprimorada.
Várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários.
Essa estratégia é apropriada quando:
O domínio do problema é familiar:
  a arquitetura e os requisitos podem ser estabilizados antecipadamente no ciclo de desenvolvimento
  há um baixo grau de novidade no problema
A equipe é experiente.
Releases incrementais de funcionalidade têm alto valor para o cliente.

## Slide 12: Design grande
A abordagem em cascata tradicional pode ser vista como um caso degenerado em que há apenas uma iteração na fase de construção. Chamado "design grande" em [DOD94]. Na prática, é difícil evitar iterações adicionais na fase de transição.
As seguintes iterações são características:
uma iteração curta de Iniciação para estabelecer o escopo e a visão, e para definir o caso de negócio.
uma única iteração muito longa de Construção, durante a qual os casos de uso são realizados e a arquitetura é aprimorada.
várias iterações de Transição para migrar o produto para a comunidade de usuários.
Essa estratégia é apropriada quando:
um pequeno incremento de funcionalidade bem definida está sendo adicionado a um produto muito estável.
a nova funcionalidade é bem definida e bem entendida.
A equipe é experiente, tanto no domínio do problema quando no produto existente.

## Slide 14: Estratégias híbridas
Na prática, poucos projetos seguem estritamente uma estratégia. Você freqüentemente acaba com uma evolução híbrida, no início, uma construção incremental e várias entregas. Uma das vantagens do modelo de iteração de fase é que ele permite acomodar uma abordagem híbrida, simplesmente aumentando o tamanho e o número de iterações em determinadas fases:
Para domínios complexos ou de problemas não familiares, nos quais há um alto grau de exploração: aumente o número de iterações na fase de elaboração e seu comprimento.
Para problemas de desenvolvimento mais complexos, nos quais há complexidade de tradução do design em código: aumente o número de iterações na fase de construção e seu comprimento.
Para entregar software em uma série de releases incrementais: aumente o número de iterações na fase de transição e seu comprimento.

## Slide 15: Movendo de um ciclo para o próximo
Uma passagem pelas quatro fases é um ciclo de desenvolvimento; cada passagem pelas quatro fases produz uma geração do software. A menos que o produto "desapareça", ele irá se desenvolver na próxima geração, repetindo a mesma seqüência de fases de iniciação, elaboração, construção e transição, mas agora com ênfase diferente nas diversas fases. Esses ciclos subseqüentes são chamados ciclos de evolução. À medida que o produto atravessa vários ciclos, são produzidas novas gerações.
Os ciclos de evolução podem ser disparados por melhorias sugeridas pelos usuários, mudanças no contexto do usuário, mudanças na tecnologia subjacente, reação à concorrência e assim por diante. Normalmente, os ciclos de evolução têm fases de Iniciação e Elaboração bem menores, pois a definição e a arquitetura básicas do produto foram determinadas pelos ciclos de desenvolvimento anteriores. São exceções a essa regra os ciclos de evolução, em que ocorre uma redefinição significativa do produto ou da arquitetura.

## Slide 17: Alunos:
Sarah Valério Ferreira
RM:241564
Victor Silva Porfírio
RM:241042
Thiago Cavalcante Lopes
RM:241043
Victor Matheus Silva Sisnande
RM:241037
Samuel Lopes dos Santos Lima
RM:241534